УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДГОРНОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 41» ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

357372, пос. Ясная Поляна, ул. Московская 6

Тел/факс (87961)46427. E-mail: mkdoy_d_s_41@mail.ru

ОКПО 48616408, ОГРН 1022600963945, ИНН/КПП 2618012919/261801001

СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДАЮ

начальник территориального отдела                  И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №41»

управления Роспотребнадзора по СК                 Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

г. Ессентуки                                                            п. Ясная Поляна

_____________Е.В. Черенко                                  ______________Н.П. Никитина

_____________2021 год                                          ______________2021 год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке                                                           МБДОУ «Детский сад № 41»                                         Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

к 2021 — 2022 учебному году

| № | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пожарная безопасность |
| 1. | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Заместитель заведующего по АХЧ | Декабрь 2021г. | Август 2021г. |  |
| 2. | Проверка инструментального контроля огнезащитной обработки составом деревянных конструкций и чердачных помещений; проверка качества обработки деревянных конструкций | Заместитель заведующего по АХЧ | Декабрь 2021г. | Декабрь 2021г. |  |
| 3. | Оборудование путей эвакуации | Заместитель заведующего по АХЧ | Август 2021г. | Август 2021г. |  |
| 4. | Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | Заместитель заведующего по АХЧ | Ноябрь 2021г. |  |  |
| 5. | Проверка состояния подвальных и чердачных помещений (наличие надписей о месте хранения ключей) | Заместитель заведующего по АХЧ | Постоянно | В соответствии с ППБ 101-89 ППБ 01-03 |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 6. | Косметический ремонт пищеблока. | Заведующий | Июнь - август | Август 2021г. |  |
| 7. | Частичная замена посуды на пищеблоке, кладовой, группах. | Заведующий | Август 2020г. | Август 2021г. |  |
| 8. | Испытание электрооборудования. | Заместитель заведующего по АХЧ | Апрель 2021г. | Апрель 2021г. |  |
| 9. | Организация горячего питания | Ст. медсестра | Постоянно | Согласовано 10-дневному меню |  |
| 10. | Приобретение необходимых лекарственных средств | Ст. медсестра Заведующий | 1 раз в квартал | Имеются в соответствии с СанПиН |  |
| 11. | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Ст. медсестра Заведующий | 1 раз в год | По графику |  |
| 12. | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям учащихся (СанПиН) | Заведующий | Июнь – сентябрь 2021г. | Мебель подобрана в соответствии с требованиями Сентябрь 2021г. |  |
| 13. | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений и территории ДОУ установленным требованиям | Ст. медсестра Заместитель заведующего по АХЧ | Постоянно | Выполняются в соответствии с требованиями СанПиН |  |
| Антитеррористическая безопасность |
| 14. | Замена жесткого диска системы видеонаблюдения. | Заведующий | Сентябрь 2021г. | Имеется |  |
| 15. | Проведение технического осмотра оборудования экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) | Заведующий | В течении 2021г. | Имеется |  |
| Ремонтные работы |
| 16. | Замена кровли на игровых павильонах | Заведующий | Июль-август 2021г. | Сентябрь 2021г. |  |
| 17. | Косметический ремонт групповых комнат, игровых площадок. | Заместитель заведующего по АХЧ | Июнь – август | Август 2021г. |  |
| 18. | Ремонт лестничных маршев. | Заместитель заведующего по АХЧ Заведующий | Август –2021г. | Август 2021г. |  |
| 19. | Ремонтные работы на бассейне. | Заведующий | Июнь – август 2021г. | Август 2021г. |  |
| Выполнение других мероприятий |
| 22. | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: - приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние ОУ | Заведующий | Постоянно | Имеется |  |
| 23. | Проведение занятий по 5курсу ОБЖ- безопасность дорожного движения | Ст. воспитатель | Постоянно по плану | Проводятся воспитателями |  |
| 24. | Проведения занятий по курсу ОБЖ- противопожарная безопасность | Ст. воспитатель | Постоянно по плану | Проводятся воспитателями |  |
| 25. | Своевременная закупка хозяйственных товаров и расходных материалов для функционирования ДОУ | Заместитель заведующего по АХЧ Гл. бухгалтер | 1 раз в квартал | Выполняется |  |
| 26. | Проведение мероприятий по благоустройству территории ДОУ | Коллектив ДОУ | Постоянно по плану | Проведены |  |
| 27. | Комплектование групп на новый учебный год, зачисление вновь принятых детей | Заведующий | до 20.08.21 | Выполнено |  |
| 28. | Скос травы | Заместитель заведующего по АХЧ | до сентября 2021. | Выполнено |  |
| 29. | Обрезка кустов, деревьев. | Заместитель заведующего по АХЧ | до 27.08.21 | Выполнено |  |
| 30. | Покраска оборудования на участках детского сада. | Заместитель заведующего по АХЧ | до 28.08.2021 | Выполнено |  |
| 31. | Частичная замена кровли на игровых павильонах. | Заведующий | По мере поступления финансирования |  |  |